ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению администрации

Гуменского сельского поселения

Краснослободского муниципального района

Республики Мордовия

19февраля 2024 г. № 11

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

(ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)

по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории

Гуменского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение мероприятий по постановке на кадастровый учет бесхозяйных объектов водоснабжения | Кадастровый учет объекта | до 01.03.2024 г. | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Гуменского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия –Мелешин Г.Н.- исполнитель |
| 2 | Оформление в муниципальную собственность объект водоснабжения Постановка на кадастровый учет как бесхозяйных объектов | Собственность | до 01.07.2024 г. | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Гуменского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Мелешин Г.Н. - исполнитель |
| 3 | Проведение Открытого конкурса на право определения ресурсоснабжающей организации (гарантирующей организации) Гуменского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | Ресурсоснабжающая организация (или гарантирующая организация) | до 01.01.2025г. | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Гуменского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Мелешин Г.Н. - исполнитель |
| 4 | Заключение договорных отношений с ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения – гарантирующим поставщиком услуг и передача объектов холодного водоснабжения на территории Гуменского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Заключение концессионного соглашения | до 02.03.2025 г. | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Гуменского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Мелешин Г.Н. - исполнитель Потенциальный подрядчик – исполнитель. |
| 5 | Разработка технического задания и инвестиционной программы Потенциальным подрядчиком по результатам проведенного конкурсного отбора, с учетом планирования мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с установленными требованиями, обеспечивающих приведение качества питьевой воды не более чем за семь лет с начала из реализации в соответствии с требованиями раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.012021 г. №2 | 1. Техническое задание по приведению качества питьевой воды в соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с требованиями раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.012021 г. №2; 2. Инвестиционная программа, с указанием планируемого финансового обеспечения мероприятий по приведению качества питьевой воды установленным требованиям. 3. Производственная программа, с учетом результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения, плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности; с указанием следующих параметров: - перечня плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке; - планируемый объем подачи воды; - объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы; - график реализации мероприятий производственной программы; - плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности. | 14.03.2025 г. | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Гуменского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Мелешин Г.Н – контроль. Потенциальный подрядчик – исполнитель. |
| 6 | Проведение очистных работ по обеспечению оптимального и технологического режима работы сооружений и устройств по обработке и подаче воды от источника водоснабжения до водоводов (магистралей), по которым вода подается потребителям и оптимальный режим системы подачи воды потребителям, реализуя мероприятия: - Ремонт водонапорных башен; - Чистку водонапорных башен; - Промывку водонапорных башен; - Проверку на исправность аппаратуры, спецтехники, насосов, сигнальной техники, техобслуживание; - Проведение послеаварийной профилактики (устранение течи, покраска конструктивных элементов, дезинфекция, фильтрация (проводить через 2 часа, а также соблюдать нормы эксплуатации после 2-х бактериологических анализов, с интервалом по полной замене воды между пробами), устранение засоров, устранение промерзаний при минусовых температурах). После устранения аварийных ситуаций хозяйствующими субъектами, обеспечивающими эксплуатацию системы водоснабжения и обеспечивающим население питьевой водой, проводить их промывку и дезинфекцию с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой воды. Промывку и дезинфекцию сети считать законченной при соответствии качества воды сети гигиеническим нормативам. | Поддержание артезианских скважин и водонапорных башен в постоянном рабочем режиме. Благодаря этому срок эксплуатации значительно увеличивается, а потребители получают экологически чистую воду, отвечающую санитарным требованиям. | 1 раз в год | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Гуменского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Мелешин Г.Н – контроль. Потенциальный подрядчик – исполнитель. |
| 7 | Определение дальнейших мер и реализации конкретных мероприятий и конкретных действий по приведению качества питьевой воды, соответствующих установленным требованиям. Проведение изыскательских работ по выбору установок по обезжелезиванию питьевой воды на источниках водоснабжения | Достижение нормативного уровня показателей согласно требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» | В течении 2-х месяцев | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Гуменского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Мелешин Г.Н.– контроль. Потенциальный подрядчик – исполнитель. |
| 8 | Проведение производственного контроля качества питьевой воды в местах водозабора перед поступлением в распределительную сеть: 1) Арт. скважина ( К№ 13:14:0422001:615 глубина 149 м., площадь 10 м.кв. водозаборный узел, назначение: нежилое, лит.А, адрес местонахождения объекта: Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Шаверки, принят на учет как бесхозяйный объект недвижимости , от 30.01.2023 г. 13:14:0422001:615 - № 13/065/2023-1У); 2) Арт. скважина ( глубин 90 м, площадь 8,7 м.кв., адрес местонахождения объекта: Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Шаверки ); 3) Арт. скважина ( глубина 127 м, площадь 17.1 м.кв., адрес местонахождения объекта: Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Кользиваново); А также в местах внутренних распределительных сетей: 4) Сети холодного водоснабжения протяженностью 4116 м: - К№ 13:14:0000000:628, адрес объекта: Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Тенишево, принят на учет как бесхозяйный объект недвижимости от 13.02.2023 г. 13:14:0000000:628 - № 13/065/2023-1У., год завершения строительства объекта 1982 г.; - К№ 13:14:0000000:621, адрес объекта: Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Шаверки, принят на учет как бесхозяйный объект недвижимости от 09.02.2023 г. 13:14:0422001:621 - № 13/065/2023-1У., год завершения строительства объекта 2014 г.; - К№ 13:14:0000000:620, адрес объекта: Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Гумны, принят на учет как бесхозяйный объект недвижимости от 09.02.2023 г. 13:14:0000000:620 - № 13/065/2023-1У, год завершения строительства объекта 2014 г.; Ориентиры местонахождения объектов контроля качества питьевой воды на территории Гуменского сельского поселения: 1) Водонапорная башня Рожновского (водозаборная скважина № 2471), ориентир: примерно в 150 метрах от дома № 27 по ул. Молодежная, с. Старое Синдрово, Краснослободского района, Республики Мордовия, координаты: 54.423885, 44.115922, ссылка местонахождения на карте: (https://yandex.ru/maps/?feedback=other%2Fadd&feedback-context=toponym.add_object&l=sat&ll=44.115922%2C54.423885&z=17) # 2) МБОУ «Учхозская» СОШ Старосиндровское отделение, по адресу: дом № 63, ул. Советская, с. Старое Синдрово, Краснослободского района, Республики Мордовия, координаты: 54.420496, 44.112320, ссылка местонахождения на карте: (https://yandex.ru/maps/11117/republic-of-mordovia/house/sovetskaya_ulitsa_63/YE0YdwZiSkcHQFtufXhzcXhqYg==/?l=sat&ll=44.112320%2C54.420496&z=16); 3) ГБУЗ РМ «Старосиндровская амбулатория» по адресу: дом № 2 «в», ул. Советская, с. Старое Синдрово, Краснослободского района, Республики Мордовия, координаты: 54.417667, 44.109913, ссылка местонахождения на карте: (https://yandex.ru/maps/11117/republic-of-mordovia/geo/sovetskaya_ulitsa/3407215805/?l=sat&ll=44.109028%2C54.418727&z=16). | Контроль качества питьевой воды, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». | С кратностью лабораторных исследований, предусмотренной в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 и утвержденной Рабочей программой контроля качества питьевой воды, утвержденной руководителем хозяйствующего субъекта эксплуатирующего систему водоснабжения с. Гумны и согласованной с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Гуменского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Мелешин Г.Н. – контроль. Потенциальный подрядчик – исполнитель. |
| 9 | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Гуменского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории с. Гумны Краснослободского муниципального района, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих мероприятий | Предотвращение негативного воздействия некачественной питьевой воды на население в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, ФЗ №416 от 07.12.2011г. | 1 раз в год, по итогам календарного года, по показателям безопасности – немедленно при получении неудовлетворительных результатов лабораторного исследования | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Гуменского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Мелешин Г.Н. - исполнитель |
| 10 | Установление тарифа для населения и прочих пользователей на услуги питьевого водоснабжения на территории Гуменского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | Тариф на услуги питьевого водоснабжения, с учетом расходов организации, осуществляющей холодное водоснабжение на эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения | по результатам утверждения органов тарифного регулирования | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Гуменского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Мелешин Г.Н – контроль. Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия – регулирующий орган в сфере регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации Потенциальный подрядчик – исполнитель. |
| 11 | Подача качественной питьевой воды населению и другим потребителям из централизованных систем холодного водоснабжения на территории Гуменского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия согласно Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.012021 г. №2. Допустимый фактор показателей качества воды не должен превышать величину норматива качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения. | Качественная питьевая вода безопасная в эпидемиологическом и радиационном отношениях, безвредная по химическому составу, имеющая благоприятные органолептические свойства и соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям | 2025 - 2030г | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Гуменского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Мелешин Г.Н. – контроль. Потенциальный подрядчик – исполнитель. |